Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 2021.10.21 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * Risolto problema con firebase * Aggiunto label in rosso con messaggi d’errore durante la registrazione (es. Utente già esistente) * Mostrare il nickname nella navbar interrogando il db per avere il nickname dato l’uid dell’utente corrente * Aggiungere le icone nella navbar * Aggiunta del nome del canale nel record del messaggio * Metodo per la gestione del cambio del canale * Controlli nella creazione del canale   + se il nome del canale è vuoto   + se il canale esiste già * Aggiunto un bottone ai canali per cancellarli e creato il metodo non funzionante |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Problema con la gestione dei messaggi fra i canali 🡪 quando si clicca per cambiare canale non cambiano i messaggi   Ho provato a cancellare tutti i messaggi per poi provare a ricaricarli ma non funziona.   * Problema con firebase 🡪 ho dovuto creare un nuovo progetto firebase dato che il primo database era una prova di test con scadenza dopo 30 giorni * Se l’input per l’invio del messaggio è vuoto il messaggio viene inviato comunque 🡪 da sistemare la prossima lezione |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In orario |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Se il canale esiste già deve essere gestito live quando l’utente digita il nome del canale e non quando viene cliccato il tasto crea * Implementare il bottone per cancellare i canali * Sistemare le modifiche per la documentazione rispetto all’implementazione effettiva |