Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 2021.10.28 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * Cancellare un canale * Se l’input per l’invio del messaggio è vuoto il messaggio non viene inviato * Ban di un utente * Aggiunta dell’icona di modifica per il canale * Aggiunta dell’attributo ban all’utente (true/false) * Ricerca per cambiare colori di default di bootstrap |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Cancellare dal DB 🡪 <https://medium.com/@hasangi/writing-deleting-and-updating-data-in-firebase-realtime-database-with-javascript-f26113ec8c93> * Alla creazione di un nuovo canale non viene aggiornata la lista dei canali sulla sinistra (ancora da sistemare) * tema per bootstrap 🡪 <https://bootswatch.com/> * icone 🡪 <https://boxicons.com/> |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Sistemare i colori dell’interfaccia web con bootstrap * Sistemare la barra laterale con il menu dei canali di modo che quando viene visualizzato su un telefono viene compressa |